|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ATA DE REUNIÃO – SPRINT PLANNING** | |
| **Autor:** Luiz Henrique Galindo Nunes | **Data:** 04/06/2017 |

**Participantes:**

* Davi Villela de Farias Lindoso
* Filipe de Souza Botelho
* Luiz Henrique Galindo Nunes
* Silvio Ronaldo S. dos Santos Júnior

**Pauta**

* Planejamento da sprint iniciada em 04/06/2017

**Detalhamento**

Ficou definido que a sprint será iniciada em 04/06/2017 e finalizada em 09/06/2017. Visto e a entrega do projeto será no dia 10/06/2017, as reuniões de sprint review e sprint planning serão realizadas no mesmo dia da finalização da sprint.

Foram levantadas as seguintes atividades para serem realizadas:

1. Funcionalidade de aceitar/cancelar solicitação no aplicativo da faxineira.
2. Disponibilizar no aplicativo da faxineira as funcionalidades necessárias já desenvolvidas.
3. Produção dos slides para apresentação do projeto.
4. Testes de caixa branca.
5. Testes de caixa preta.